MISITIOAPP / ARQUITECTURA TÉCNICA
Plan de Arquitectura: Monorepo Platform & Onboarding Pipeline

Estrategia progresiva para la integración de Landing Comercial, Panel SuperAdmin y Workspaces modulares sin downtime.

1. Visión General y Objetivos

Independencia de Bundles: Aislar la Landing pública (enfocada en SEO, velocidad y bajo peso) y el SuperAdmin de los módulos complejos del panel de administración de comercios (client/).

Cero Downtime y Cero Regresiones: El panel de clientes operativo actual se conserva en producción sin alteraciones mientras se construye y valida la nueva app platform/.

Reutilización Modular: Estructurar paquetes compartidos (@repo/ui, @repo/shared) para componentes atómicos, estilos CSS, esquemas de validación y utilidades comunes.

Pipeline de Onboarding Integral: Captar prospectos desde la landing (misitioapp.com.ar), derivar a WhatsApp, guardar el lead en estado 'pending' y habilitar la creación atómica del tenant desde el SuperAdmin en una única transacción de base de datos.

2. Estructura de Directorios Objetivo

codigo/
├── apps/
│   ├── platform/                 # Next.js (Landing pública + Panel SuperAdmin)
│   │   ├── app/
│   │   │   ├── (marketing)/      # misitioapp.com.ar (Home, Features, Pricing)
│   │   │   └── (superadmin)/     # misitioapp.com.ar/platform (Backoffice interno)
│   │   └── package.json
│   └── client/                   # [Fase 3] Admin actual de clientes migrado al workspace
├── packages/
│   ├── ui/                       # Button, Input, OtpInput, Spinner, CustomAlert, variables CSS
│   │   ├── src/
│   │   └── package.json
│   └── shared/                   # Interfaces TypeScript, cliente API base, esquemas Zod
│       ├── src/
│       └── package.json
├── api/                          # Backend Express multi-tenant en Railway (intacto)
├── client/                       # [Fases 1 y 2] Admin actual en su ubicación original
├── package.json                  # Root monorepo (npm / pnpm / bun workspaces)
└── turbo.json                    # Orquestador de tareas, caché y builds

3. Plan de Ejecución Progresivo

Fase 1: Inicialización del Monorepo y Paquetes Base

Nota clave: No se interviene ni se modifica la ruta ni el código productivo de client/ durante esta fase.

Configuración de Workspaces: Creación del package.json raíz definiendo apps/* y packages/*, incorporando Turborepo para acelerar pipelines y compilaciones.

Extracción de @repo/ui: Centralizar los componentes visuales ya construidos (Button, Input, OtpInput, Spinner, CustomAlert) y la hoja de diseño con tokens CSS.

Extracción de @repo/shared: Reunir contratos de datos comunes (Tenant, Billing, Branch, StoreSetting), esquemas de validación con Zod y adaptadores de red.

Fase 2: Construcción de apps/platform

Setup de Next.js App Router: Inicialización del proyecto con TypeScript y Tailwind CSS, enlazando las dependencias compartidas @repo/ui y @repo/shared.

Landing Comercial (/): Exposición de la propuesta de valor de misitioapp (menú QR, catálogo interactivo, control de sucursales, dominio personalizado) junto con el formulario de solicitud de tienda.

Captura de Prospectos: El formulario envía los datos a POST /api/leads (status: 'pending') y redirige de forma automática a WhatsApp con un texto estructurado para iniciar la conversación.

Panel SuperAdmin (/platform): Acceso exclusivo con credenciales maestras (role: 'super_admin', id: 0). Incluye la bandeja de leads pendientes y el Wizard de Onboarding para dar de alta comercios con un clic.

Fase 3: Ajustes en Backend (api/)

Tabla onboarding_leads: Creación del modelo Sequelize con campos para negocio, contacto, email, teléfono, slug tentativo, dominio propio, estado (pending, contacted, converted, discarded) y metadata en formato JSONB.

Endpoint Público de Leads: Exposición de POST /api/leads con rate limiting estricto para recepción segura de solicitudes desde la web.

Transacción Atómica de Creación: Creación unificada en una única transacción de: 1) Tenant, 2) StoreSetting, 3) Billing (30 días de ciclo + días de gracia), 4) Branch ('Casa Central'), y 5) User admin (pending) con despacho automático de correo de bienvenida vía Brevo.

Fase 4: Despliegue de Platform y Validación

Despliegue en Vercel: Vincular el nuevo proyecto con Root Directory en apps/platform apuntando al dominio principal misitioapp.com.ar.

Pruebas de Circuito Cerrado: Comprobación integral: llenado de landing -> registro en Postgres -> contacto por WhatsApp -> aprobación en SuperAdmin -> despacho de email por Brevo -> activación de contraseña e ingreso exitoso al panel.

Fase 5: Migración de client/ al Workspace

Movimiento de Carpeta: Reubicar client/ dentro de apps/client/ y actualizar sus referencias locales hacia @repo/ui y @repo/shared.

Configuración en Vercel: Ajustar el Root Directory del panel de comercios a apps/client sin interrupción del servicio.

4. Matriz de Responsabilidades

| Proyecto | Hosting | Dominios | Responsabilidad Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| apps/platform | Vercel | misitioapp.com.ar | Landing comercial, captura de leads, SuperAdmin, onboarding y auditoría global. |
| apps/client | Vercel | admin.<dominio-cliente> | Panel de control del comerciante (catálogo, stock, órdenes, sucursales y ajustes). |
| api/ | Railway | api.misitioapp.com.ar | API multi-tenant, persistencia Postgres, autenticación JWT/OTP, cron jobs y Brevo. |
| platform/ (Externo) | Vercel / Railway | Dominio interno AppResuelve | Tablero ejecutivo consolidado para métricas globales de todos los SaaS (Read-Only). |